PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Camila Hero de Lima Freitas, 24204059 Gustavo Carvalho Mugnatto, 23211470 João Paulo Ferreira, 24213445 José Fontebasso Neto, 24204059 Lucas Alves da Silva Fernandes, 23208757 Luiz Antonio Fernandes Teixeira, 24220554 Rafael Veiga Calderon Sion, 24212711 Wesley Moralles Miranda, 24222875

| Disciplina | Projeto Integrador em Computação |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Desenvolvimento de um software web para gestão dos treinos dos alunos de uma academia com acesso em dispositivos móveis, utilizando framework “React” e “NestJS” e RDBMS – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional – PostgreSQL, com controle de versão através da plataforma GitHub. |
| Título provisório do trabalho | Sistema informatizado web “NoTreino” para gestão de treinos. |
| Problema | Uso da ficha de papel para o treino na academia |
| Objetivo | Desenvolver uma aplicação para os professores e alunos de uma academia para permitir a inserção, manutenção e disponibilização para consulta da relação e a ordem dos exercícios a executar no celular para cada treino e cada aluno. |
| Pólo(s) | Santos, Praia Grande e Cubatão |
| Orientador do PI | Robson Lopes dos Santos |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

A opção escolhida para realizar o projeto foi uma academia localizada na cidade de Santos, mesma cidade do polo da maioria dos integrantes do grupo, além dessa condição, essa opção foi sugerida porque um dos integrantes do grupo trabalha nesse local, o que facilitaria o contato inicial, a autorização para a realização das atividades e a interação com as pessoas que frequentam o espaço.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

A primeira reunião foi realizada com a coordenadora da academia, Daiane Fregolente, com o objetivo de identificar as principais necessidades da instituição e discutir possíveis propostas de projetos que pudessem ser desenvolvidas pelo grupo. Durante o encontro, foram apresentadas as expectativas da academia em relação às atividades a serem desenvolvidas, bem como as possibilidades de aplicação prática dos projetos, considerando as demandas observadas no ambiente institucional. Posteriormente, foi realizada uma segunda reunião com a proprietária da academia, Alexandra Durante Porto. Na ocasião, foi apresentado o tema do projeto, previamente definido pelos integrantes do grupo após análise das informações obtidas na reunião inicial. A proprietária demonstrou-se receptiva à proposta apresentada e manifestou apoio à realização do projeto. Além disso, um dos professores da academia, Luiz Gonzaga, colocou-se à disposição para auxiliar na realização dos testes necessários para o desenvolvimento das atividades previstas.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Durante conversas com os alunos da academia, foi identificado um problema relacionado ao uso da ficha de treino em papel. Muitos frequentadores relataram que é difícil levar a ficha para todos os aparelhos durante o treino, além da dificuldade de encontrar um local adequado para deixá-la enquanto realizam os exercícios. Também foi mencionado que, por ser de papel, a ficha pode amassar, rasgar ou até molhar. Além disso, alguns alunos comentaram que o uso do treino por um aplicativo, via celular, seria uma alternativa mais prática, já que o aparelho está sempre com eles durante o treino e permite consultar as informações de forma mais rápida e organizada.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Como solução para o problema identificado, foi proposta a utilização de um sistema digital por meio de um aplicativo. Nesse sistema, os alunos terão acesso ao aplicativo pelo celular, onde poderão visualizar seu treino, contendo informações como exercícios, séries e orientações necessárias para a realização das atividades. Dessa forma, o acesso às informações se torna mais prático durante o treino, dispensando o uso de fichas em papel.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Brainstorming com o grupo | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 02/03/2026 | 08/03/2026 | Via app MS Teams |
| Definições das responsabilidades | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Via app MS Teams |
| Levantamento bibliográfico | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 02/03/2026 | 08/03/2026 |  |
| Visita a academia e pesquisa com a comunidade externa | Wesley Moralles | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Primeira reunião realizada com a coordenadora da Instituição. |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Brainstorming com o grupo | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 02/03/2026 | 08/03/2026 |  |
| Definição do Tema/Problema | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 08/03/2026 | 08/03/2026 |  |
| Visita a academia e pesquisa com a comunidade externa | Wesley Moralles | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Segunda reunião realizada com a proprietária da Instituição. |
| Organização, estruturação e detalhamento do plano de ação | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 08/03/2026 | 14/03/2026 |  |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Reunião para definição do título e andamento das atividades | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 16/03/26 | 16/03/26 | via app MS Teams |
| Visita a academia para início de levantamento de requisitos | Wesley Moralles, Jose Fontebasso, Luiz Antonio | 16/03/26 | 29/03/26 | Verificar com o grupo a melhor data, horário e possibilidade dos integrantes realizarem as visitas |
| Continuidade no desenvolvimento e alinhamento das atividades do trabalho | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 16/03/26 | 29/03/26 | Projeto público disponível na plataforma GitHub. - Link de acesso: https://github.com/LuizTxr/Sistema-Academia |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Reunião da Equipe | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 30/03/26 | 30/03/26 | Divisão das tarefas |
| Elaboração da Introdução e dos Objetivos | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 30/03/26 | 12/04/26 |  |
| Elaboração da Justificativa e da Delimitação do Problema | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 30/03/26 | 12/04/26 |  |
| Elaboração da Fundamentação Teórica | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 30/03/26 | 12/04/26 |  |
| Elaboração da Metodologia | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 30/03/26 | 12/04/26 |  |
| Revisão | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 30/03/26 | 12/04/26 |  |
| Entrega do Relatório Parcial | João Paulo, Camila Hero | 30/03/26 | 12/04/26 |  |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Revisão e Ajustes do Relatório Final | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 13/04/26 | 26/04/26 |  |
| Produção da Redação da Solução Final | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 13/04/26 | 26/04/26 |  |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Reunião da Equipe | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 27/04/26 | 27/04/26 |  |
| Elaboração das Considerações Finais | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 27/05/26 | 10/05/26 |  |
| Revisão dos anexos e apêndices | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 27/05/26 | 10/05/26 |  |
| Revisão | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 27/05/26 | 10/05/26 |  |
| Preparação do vídeo de apresentação | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 27/05/26 | 10/05/26 |  |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Reunião da Equipe | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 11/05/26 | 11/05/26 |  |
| Estruturação e adequação conforme as normas da ABNT | Camila Hero e João Paulo | 11/05/26 | 18/05/26 |  |
| Edição do vídeo | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 11/05/26 | 18/05/26 |  |
| Finalização e postagem do Relatório | Camila Hero, Gustavo Carvalho, João Paulo, José Fontebasso, Lucas Alves, Luiz Antonio, Rafael Veiga, Wesley Moralles | 11/05/26 | 18/05/26 |  |
| Postagem do link no AVA do vídeo | Camila Hero | 11/05/26 | 18/05/26 |  |